# Maskin eller hjärna?

Pattern and creativity
are the two poles of action.
(Taoistiskt ordspråk)

- Bakgrunden till avhandlingens övergripande frågeställning, hur effektivitet och lärande skapas vid systemimplementeringar, är att dessa implementeringar allt för ofta leder till besvikelser. Denna frågeställning preciseras i detta arbete till att söka förståelse av hur handlande förklaras av projektledare. Två olika motivationsgrunder för handlingar studeras, att skapa kontroll eller att skapa förutsättningar för lärande.

- I kapitlen tio till tolv studeras de intervjuade projektledarnas beskrivningar utifrån ett instrumentellt synsätt, där mönster är viktiga för att utforma strukturen för arbetet, skapa principer för styrning och reglera interaktionen med beställaren. I de efterföljande tre kapitlen tolkas projektledarnas utsagor från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Utifrån detta perspektiv sätts analysen i kapitel tio till tolv i ett sammanhang och relateras till projektledarnas förmåga att skapa bra förutsättningar för att omforma strukturer i projekten.

- Vid systemimplementeringar finns det ett behov av att arbeta effektivt, vilket möjliggörs genom att återanvända tidigare erfarenhet i form av beprövade strukturer. Vid implementeringar föreligger även ett behov av att skapa bra förutsättningar för lärande. Lärande är en komplex process där tidigare erfarenhet inte kan ges en direkt och oreflekterad roll, utan i stället används i en kontinuerlig process där erfarenheten omformuleras i relation till sammanhanget.

- Relationen mellan de begrepp som utgör grunden för det resonemang som förs i detta arbete diskuteras i det första avsnittet i detta kapitel. Med utgångspunkt i begreppen särskiljs två sätt att förklara handlingar: kontroll- och lärandelogik. I de två efterföljande avsnitten diskuteras dessa logikers roll i de intervjuade projektledarnas beskrivningar av projekten. I det nästföljande avsnittet diskuteras hur de olika logikerna är relaterade till varandra. Kapitlet avslutas med en diskussion om de frågeställningar som kan resas utifrån detta arbetes resultat.

## Logik, tolkningssystem och sammanhang

- Projektledaren är en aktör som befinner sig i ett socialt sammanhang. En mängd olika meningar kan tillskrivas ett visst sammanhang. Här antas att en projektledare använder ett tolkningssystem bestående av fyra element – ram, media, rolldefinition och värderingssystem – i syfte att ge mening till ett visst sammanhang (se fig. 16.1 nedan).

- Figur 16.1 Relationen mellan sammanhang och tolkningssystem.

- Tolkningssystemet skapar förutsättningar för och begränsar de förklaringar som aktören kan ge till sina och andras handlingar. Det begrepp som används för att beskriva länken mellan ett tolkningssystem och en handling är logik. En logik korresponderar mot ett tolkningssystem och förklarar en handling.

- För aktören flyter sammanhanget och tolkningssystemet samman när hon handlar, med andra ord upplever inte aktören uppdelningen av sammanhang och tolkningssystem som beskrivs i figur 16.1. Detta sätt att strukturera aktörens meningsskapande ska istället ses som  ett medel för att söka en djupare förståelse av innehållet i de beskrivningar som ges av de intervjuade projektledarna.

- I kapitel fem konstateras att om sammanhanget (projektet) och tolkningssystemet konkretiseras via bilden av en maskin blir tydlighet, förutsägbarhet och kontroll viktiga egenskaper. Innehållet i ram, media, värderingssystem och rolldefinition i ett projekt åskådliggörs således med hjälp av den mindre abstrakta och mer familjära bilden av en maskin. Denna konkretisering korresponderar mot något som här benämns kontrollogik. Om sammanhanget (projektet) och tolkningssystemet i stället konkretiseras via bilden av en hjärna blir rivaliserande tolkningar, helhetens avspegling i delarna och decentralisering viktiga egenskaper. Denna konkretisering korresponderar mot ett annat sätt att förklara egna och andras handlingar: en lärandelogik.

- De två metaforerna för projekt innefattar olika syn på processer. Om projektet ses som en maskin förklaras handlingar utifrån en linjär processyn. Om projektet däremot ses som en hjärna återfinns mer rekursiva inslag i de processer som förekommer i beskrivningarna.

- De två metaforerna avspeglas även i synen på styrning. Utifrån bilden av en maskin ges styrningen en instrumentell roll, där en handling kan utformas och kontrolleras utifrån en central position. Utifrån bilden av en hjärna ges däremot styrningen en mer indirekt och interagerande roll, där projektledaren skapar förutsättningar för aktörernas handlingar och deltar i projektet som en aktör i ett nätverk. En annan väsentlig skillnad mellan metaforerna för projekt är hur projektets relation till dess omvärld hanteras. Om ett projekt ses som en maskin är en avgränsning mot projektets omvärld central. Om ett projekt i stället ses som en hjärna är öppenhet mot dess omvärld en viktig egenskap (för en sammanfattning se tabell 16.1 nedan).

| - Projektet ses som en: | ### Hjärna | ### Maskin |
| --- | --- | --- |
| - Processyn: | - Rekursiv | - Linjär |
| - Logik: | - Lärande | - Kontroll |
| - Synen på styrning: | - Interagerande | - Instrumentell |
| - Omvärldssyn: | - Öppen | - Sluten |

- Tabell 16.1 Två metaforer för projekt.

- Utifrån ett instrumentellt synsätt är förutsägbarhet och möjligheten att utforma framtida handlingar viktigt. Att styra hur och när något ska ske är i detta sammanhang en fråga om att utveckla projektmodeller, metoder och/eller rolldefinitioner. I ett första steg av analysen (kap. 10-12) studeras utifrån ett instrumentellt synsätt vilken roll detta formella stöd har i de olika projektledarnas beskrivningar. Dessa beskrivningar relateras sedan till en kontrollogik (1) och en lärandelogik (2) (se figur 16.2 nedan). Detta görs i analysens andra steg (kap. 13-15). Vidare relateras de två logikerna till varandra inom ramen för det andra analyssteget (3).

- Figur 16.2 Relationen mellan de centrala begreppen och de empiriska observationerna.

- Nedan sammanfattas relationerna mellan projektledarnas beskrivningar och lärande- respektive kontrollogiker. Efter detta behandlas den centrala relationen mellan lärande- och kontrollogik.

## Projektledarnas beskrivningar och kontrollogik

- Projektledningslärans sätt att beskriva ett projekt genomsyras av en kontrollogik. Viktigt utifrån denna logik är att upprätthålla en tydlig avgränsning mellan tanke och handling, där aktören först planerar och sedan agerar utifrån planerna. Under genomförandefasen bör en projektledare enligt läran följa upp planer, vilka om projektet är framgångsrikt överensstämmer med verkligheten. En projektledare ska med andra ord sträva efter att förklara handlingar på ett sätt som ger ett intryck av kontroll och förutsägbarhet.

- I kapitel elva diskuteras de olika projektledarnas sätt att planera och följa upp projekten. Utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att planering och uppföljning har olika roller i projekten. Mönsterexemplet är beskrivningarna i Projekt A vilka genomsyras av en tydlig kontrollogik. Projektledaren i detta projekt beskriver ett agerande som helt överensstämmer med hur ett projekt bör bedrivas enligt projektledningsläran. Motsatsen till dessa beskrivningar återfinns under inledningen av Projekt B, där projektledarens sätt att agera framstår som kaotiskt om det förklaras utifrån en kontrollogik.

- Att använda tidigare erfarenhet är centralt vid en kontrollogik; det är sannolikt det säkraste sättet att förutsäga framtida handlingar.  Inom det instrumentella synsätt som präglar projektledningsläran är därför tillvaratagandet av tidigare kunskap och erfarenhet viktigt (även om detta inte är fallet alla gånger i praktiken).

- I kapitel tio konstateras att utifrån resultatet av de två studierna tycks det som att den erfarenhet av systemet och uppgiften aktörerna har förbättrar förutsättningarna för att förklara handlingar utifrån en kontrollogik. Paradexemplet är återigen Projekt A, där projektledaren hänvisar till en elaborerad projektmodell som en viktig förklaring till det effektiva tillvägagångssättet som karaktäriserar Projekt A. Även i Projekt D är projektledaren framgångsrik i att förklara skeendena under utrullningarna på divisionerna utifrån en kontrollogik. I detta fall skapas erfarenheten av system och metodik under 1996 i samband med den inledande fasen. Motsatsen till detta agerande återfinns i Projekt B, där tidigare erfarenhet inte används (trots att denna finns).

- Det finns även exempel i det empiriska materialet på att en projektledare kan misslyckas med att förklara handlingar utifrån en kontrollogik. I Projekt C saknas en omfattande erfarenhet att förankra de formaliserade beskrivningarna i. De formella beskrivningarna bygger således på många relativt lösa antaganden (då en mycket kort kalendertid ges åt den reflekterande och ifrågasättande fasen vid projektets inledning) och de kullkastas tidigt i projektet av det kaos som, utifrån en kontrollogik, skapas under genomförandet.

- Deadlines och projekt hör intimt samman. I empirin finns det dock exempel på att kombinationen av tidspress och projektplaneringstekniker inte alltid ger ett gott resultat. I studierna finns det inget exempel på att projektledare, vilka förklarar sina handlingar utifrån en kontrollogik, på ett genomgripande sätt kan förändra de formella beskrivningarna utifrån den situation projektet försatts i. Resultatet av detta i Projekt A är en framgång: man håller den avslutande och avgörande milstolpen. I Projekt C är resultatet ett annat; allt mer orealistiska planer upprättas (dessa kan ses som ett uttryck för något som närmast kan liknas vid önsketänkande). En tolkning av detta förlopp är att en kontrollogik endast tillåter mindre förändringar inom den övergripande ramen. Detta förändringsutrymme är tillräckligt för att hantera situationen i Projekt A, men inte i Projekt C. En tidspress kan således resultera i ett starkt fokus och en framgång som i Projekt A eller i kaos som i Projekt C (se t.ex. deadlines roll för att initiera handling: Gersick, 1989; Söderlund, 1998)

- I kapitel tretton diskuteras formella beskrivningars roll för aktörernas förväntningar på framtiden. Resultatet av studierna visar att en stark förväntan skapar ett tydligt fokus för arbetet. Samtidigt skapar detta fokus en risk för att aktörerna tolkar verkligheten utifrån en önskan om att deras förväntan ska förverkligas. Detta är både en styrka och en svaghet. Styrkan består i att närmast oberoende av hur rimligt eller orimligt det är att nå målsättningarna så kommer aktörerna i projektet att tolka situationen i linje med att det är rimligt och detta möjliggör extraordinära arbetsinsatser. Svagheten är att detta fokus resulterar i en oförmåga att bedöma om projektets planering är orealistisk.

- Efter att något har hänt medför den tydlighet en kontrollogik skapar att aktörens tolkning av sina egna och andras handlingar påverkas av en stark förväntan. Denna förväntan begränsar möjligheterna att påverka värderingen av en handling när den väl har översatts till en formell beskrivning av ett projekt. Aktörens utrymme för påverkan finns i stället vid översättningen till dessa beskrivningar.

- Möjligheten att påverka denna översättning varierar mellan olika handlingar. Utveckling eller anpassning av programvaror är speciellt intressanta i detta hänseende, då det är mycket svårt att avgöra den tid som krävs för att testa dessa. Det mest intressanta exemplet från studierna på denna problematik återfinns i Projekt C. På grund av den tidspress som finns i projektet skapas skyndsamt formella beskrivningar av projektet under slutet av november 1996. Efter några månader har dessa endast en svag koppling till vad som utspelas i projektet. Trots detta representationsproblem är projektledaren relativt ihärdig i att förklara olika handlingar utifrån en kontrollogik och därmed utifrån projektets planer. Han utnyttjar hela det tolkningsutrymme som svårigheten att avgöra vad som har gjorts vid programvaruutvecklingen erbjuder för att kunna fortsätta förklara utifrån kontrollogiken. I samband med de planerade testerna i slutet av juni blir det dock uppenbart att projektet misslyckats, då det inte längre går att utnyttja mångtydigheten för att rädda planens legitimitet.

- Det som karaktäriserar systemimplementeringar är dels produktens karaktär, ett mångtydigt och komplext informationssystem, samt att en rad aktörer med olika referensramar är involverade. De tydliga och entydiga formella beskrivningar som är en viktig komponent om ett projekt ses som en maskin reducerar verklighetens mångtydighet. Reduktionen av verkligheten till en distinkt tolkning medför att det ter sig naturligt att ge projektledaren rollen som kommunikationsnav i ett projekt. I kapitel tio konstateras utifrån det empiriska materialet att en centraliserad projektledning, baserad på en kontrollogik, kan skapa problem i samband med systemimplementeringar då projektledaren har en tendens att bli överbelastad (se t.ex. Westelius (1996; 1998) för liknande slutsatser).

- Formen för interaktion med beställaren är central vid systemimplementeringar, vilket diskuteras i kapitel tolv. Resultatet i studierna visar att beställarens krav och förväntningar på det nya systemet är problematiska. Dessa färgas av beställarens erfarenhet av det befintliga systemet, vilket leder till en intressant balansakt vid utformningen av det nya systemet (speciellt om systemet är ett standardsystem). Utifrån en kontrollogik löses problemet genom att tydligt definiera beställarens önskemål i form av en kravspecifikation. Att specificera ett system visar sig i studierna vara problematiskt då beställarens önskemål baseras på dennes bild av verksamheten, där vanligen det befintliga systemstödet är en central faktor i verksamhetens utformning. Insikten om i vilken utsträckning kraven på det nya systemet är beroende av det tidigare systemets utformning kan troligen endast fås genom att konsulterna lär sig verksamheten och beställarens representanter lär sig det nya systemets funktionssätt. Att ta hänsyn till dess lärandeprocesser och de omformuleringar som blir resultatet av dessa kan vara svårt utifrån den linjära och effektiva process som en kontrollogik och projektledningsläran företräder (se t.ex. Kreiner (1995) för liknande slutsatser).

## Projektledarnas beskrivningar och lärandelogik

- I Projekt B och D genomsyras beskrivningarna under de inledande faserna av projekten av en lärandelogik. Med detta avses att decentraliserat beslutsfattande, förekomsten av konkurrerande tolkningar och öppenhet mot projektets omvärld är centrala egenskaper i projektledarnas beskrivningar under denna period.

- I kapitel fjorton diskuteras aktörernas roller under projektförloppen. I Projekt B har både beställarens representanter och konsulterna en stor påverkan på arbetsmetodikens och systemets utformning. På ett liknande sätt möts konsulterna och beställarens representanter inom det centrala projektets ram i Projekt D. Det faktum att två grupper av aktörer med skilda erfarenheter möts och måste komma överens, medför dels att det finns konkurrerande tolkningar och dels att dessa har inflytande på vad som händer i projekten. På basis av studierna tycks det som lärandet under ett systemimplementering försvåras om dessa förutsättningar saknas. Om endast en tolkning påverkar vad som sker vid en implementering, som i Projekt A och C, resulterar detta i ett mer begränsat fokus. Till exempel leder det till ett starkt  projektstyrnings- respektive informationssystemsfokus i Projekt A respektive Projekt C.

- En lärandelogik är mer baserad på kreativitet och improvisation än vad en kontrollogik är, med de risker och möjligheter detta medför. Den mindre betydelsefulla roll som tillskrivs formella beskrivningar vid en lärandelogik skapar en mindre tydlig gräns mellan tanke och handling än vad som är fallet vid en kontrollogik. En lärandelogik skiftar vidare ständigt mellan handlande och reflektion. Att reflektera och resonera om hur man ska göra tar tid i anspråk. En följd av detta, utifrån studiernas resultat, är att handlandet ses som ineffektivt om det värderas utifrån en kontrollogik. Ett exempel på detta är Projekt B som ständigt drabbas av utvidgningar av systemets funktionalitet, ökade kostnader och förseningar. Dessa problem kan tolkas som en följd av att man endast tar hänsyn till tiden som handlingar tar i anspråk och bortser från den tid diskussioner och experimenterande kräver.

- Meningsskapande om framtiden sker utifrån en lärandelogik i första hand genom ett resonerande som involverar flera aktörers olika tolkningar. Detta resonerande är vidare än det resonerande som skapas om handlingar förklaras utifrån en kontrollogik. Till skillnad från då ett projektförlopp domineras av en kontrollogik ifrågasätts tolkningen av handlingar både före och efter de inträffat utifrån en lärandelogik. Ett exempel som illustrerar detta resonemang från studierna är det sätt som systemet utformas på i Projekt B, där man först gemensamt resonerar om systemets utformning. Sedan utformar konsulterna systemet. Denna utformning kritiseras sedan av beställarens representanter. Kritiken utgör underlaget för nästa resonemang om systemets utformning.

- Efter att någon handlat eller något har hänt aktiveras den handlingsbaserade meningsskapande processen åtagande. Vid åtagande finns en tydlig relation mellan en handling och en aktör. Denna identifiering med en handling skapar ett starkt engagemang hos aktören och ett driv i arbetet. Studierna visar dock att relationen också kan vara problematisk vid reflekterande. När en aktör enskilt reflekterar över sitt agerande utgår hon från sin bild av vad som har hänt. Denna bild kan dock vara något missvisande, då aktören i första hand vill skapa en relation till framgångsrika handlingar och inte till misslyckade. Med andra ord finns dels en risk för att handlingar tenderar att ses som framgångar och dels, om det inte är möjligt att se handlingen som en framgång, att misslyckanden i första hand tillskrivs aktörernas eller projektets omvärld. I det empiriska materialet finns det få exempel på att aktörerna inte identifierar sig med de handlingar som utspelas inom projektets ram.

- I det föregående avsnittet diskuteras konsekvenser av att se ett projekt som en maskin vid systemimplementeringar. Under inledningen av Projekt B och D agerar projektledarna utifrån en annan roll än som nav i projekten. De agerar som aktörer i ett nätverk och försöker att styra projekten med indirekta medel. I både Projekt B och D koncentrerar projektledarna sig dels på att skapa bra former för återkoppling mellan aktörernas handlingar och det resultat andra aktörer upplever av dessa, dels på att främja kommunikation såväl inom projektet som mellan projektet och dess omvärld.

- Det finns i det empiriska materialet även indikationer på att en lärandelogik, åtminstone under inledningen av ett projekt, skapar bra förutsättningar för att anpassa ett informationssystem till en verksamhet. Orsaken till detta är att vid systemimplementeringar krävs ett visst lärande som möjliggör att beställarens representanter förstår det nya systemet. För att de ska förstå systemet krävs omfattande kommunikation mellan beställarens representanter och konsulterna.

- Denna kommunikation är även viktig för att konsulterna ska kunna utforma systemet, då detta kräver att de förstår verksamheten. Alla beställarens representanter behöver dock inte involveras i dessa processer, vilket illustreras av kombinationen av olika logiker i Projekt D. I detta projekt tillämpas en lärandelogik inom en arbetande referensgrupp. Denna grupp används sedan för att legitimera projektet under utrullningarna på de olika divisionerna. Detta mildrar det svaga engagemang som kan bli resultatet av den kontrollogik som genomsyrar dessa beskrivningar.

## Relationen mellan kontrollogik och lärandelogik

- Den problemställning som hela detta arbetet grundas på är hur behovet av effektivitet och lärande uppfylls i praktiken vid systemimplementeringar. Det kan konstateras att projektledningsläran avbildar projekt som maskiner i en strävan efter att skapa goda förutsättningar för effektivitet vid arbete i projekt. Ovan har även skissats på vad en alternativ tolkning av projekt – som skapar goda förutsättningar för lärande – kan tänkas innefatta. I detta avsnitt diskuteras möjligheten att växla mellan dessa logiker.

- I den ovanstående diskussionen framställs de olika logikerna som motsatser till varandra. Ett annat sätt att se på dem är som förutsättningar för varandra. I det taoistiska citatet som inleder kapitlet hör kreativitet och struktur (mönster) som bas för handlande intimt samman. Att förändra något kräver att det finns något att utgå från, annars är det svårt att veta om man gör något annorlunda. Det problematiska är snarare att kunna hantera övergångarna.

- I två av projekten, Projekt B och D, skiftar den dominerande logiken från en lärandelogik till en kontrollogik. Det finns dock inget exempel på ett skifte från en kontrollogik till en lärandelogik i det empiriska materialet. Det finns däremot ett intressant exempel där en kontrollogik tycks skapa negativa konsekvenser i ett projekt.

- I Projekt C försöker projektledaren upprätthålla en kontrollogik under ett halvårs tid, trots att det tycks som om denna har förlorat sin relevans för att förklara aktörernas handlingar. Orsaken till detta kan möjligen återfinnas i kontrollogikens natur, eftersom denna logik bygger på att det bara finns en tolkning av situationen finns inga alternativa tolkningar att tillgå, som kan ifrågasätta relevansen hos den dominerande tolkningen. Detta skapar en svårighet i övergången från en kontrollogik till en lärandelogik (se fig. 16.3 nedan).

- Figur 16.3 Möjligheten att växla mellan olika logiker.

- Det tycks, på basis av händelseförloppet i Projekt C, som att denna övergång kräver mer än en försvagad relevans hos den dominerande tolkningen. Tillsammans med den försvagade relevansen krävs att någon introducerar en alternativ tolkning. Uppenbarligen kan inte styrgruppen i Projekt C fylla denna roll. De identifierar sig för starkt med projektet för att vilja lyssna (se ”the deaf effect”: Keil & Robey, 1999) samtidigt som projektledaren känner ett inre motstånd mot att beskriva problemen (se ”the mum effect”: ibid.).

- En annan möjlig orsak till aktörernas agerande i Projekt C är det ”skydd” projektledningsläran skapar för projekt under genomförandefasen. Under denna fas ska ett projekt få arbetsro och inga obehagliga frågor riktas till projektledaren från dess omgivning. Utvärderingen av projektets resultat sker vid dess planerade avslutning, då omgivningen förväntar sig resultat. Detta är vad som händer i Projekt C, där konsultbolagets ledning och beställaren först i samband med systemets planerade leverans börjar uppmärksamma situationen på allvar.

- Diskussionen kan sammanfattas genom att konstatera att det tycks som att det går att förändra synen på ett projekt från bilden av en hjärna till den av en maskin. En tolkning i enlighet med en kontrollogik kan introduceras som en tolkning bland flera olika alternativa tolkningar. När den väl kommer i fokus i ett projekt legitimerar den sin position som den dominerande, vilket medför att projektet övergår till en kontrollogik. Om ett projekt däremot förklaras av en kontrollogik krävs en alternativ tolkning introducerad av en extern aktör (kontrollogiken i sig tillåter inte i sig rivaliserande tolkningar) med tillräckligt inflytande för att kunna påverka aktörernas tolkningssystem i projektet.

- Det finns en rad förhållanden som försvårar detta. Ett sådan förhållande är att projektet försöker att avgränsa sig från sin omgivning för att undvika störningar. Ett annat är att aktörer i projektets omgivning i stor utsträckning bygger sin bild av projektet på projektdeltagarnas beskrivningar. Aktörerna i projektet identifierar sig med det och försöker medvetet eller omedvetet att få det att framstå som framgångsrikt, då denna framgång återspeglas på den egna personen. Informationen om ett projekt är således lika mycket ett resultat av ett försök hos olika aktörer att framstå som framgångsrika som något som syftar till att i någon neutral mening återge situationen i ett projekt.

- Samspelet mellan en lärandelogik och en kontrollogik är avgörande. Problemet är hur en extern aktör ska kunna presentera en tolkning som kan konkurrera med den dominerande kontrollogikens och därmed kan ifrågasätta denna. I Projekt C lyser denna ifrågasättande roll med sin frånvaro. Att utforma en sådan roll ter sig problematiskt. Detta då man inte vill störa arbetsron och den effektivitet som kännetecknar en kontrollogik, men samtidigt vill ha möjligheten att avstämma kontrollogikens relevans gentemot alternativa tolkningar.

- Inom projektledningslärans ges styrgruppen den kritiserande rollen. Det kan dock  konstateras att åtminstone i styrgruppen i Projekt C inte uppfyllde denna roll. En orsak till detta är styrgruppens dubbla roll. En styrgrupp ska dels kritiskt granska projektets arbete och dels stötta projektledaren. Ett kritiskt granskande kan innebära att styrgruppen synar projektledarens beskrivning och ger den en alternativ tolkning, vilket kan skapa den rivaliserande tolkning som efterlyses ovan. Problemet är dock att styrgruppen även ska stötta projektledaren, det vill säga hjälpa henne att lösa projektets problem. Styrgruppen i Projekt C hamnar tidigt i en roll som mer stödjande än granskande, vilket är en förklaring till att de inte reagerar starkare på projektledarens beskrivningar av projektet.

- Kunskapen om växling mellan de två formerna av handlande, att agera utifrån en struktur och att bryta mot en struktur (se citatet i kapitlets inledning), är avgörande för att kunna utnyttja potentialen vid arbete i projekt. Med denna kunskap kan ett balanserat handlande möjliggöras, där de olika logikerna tillsammans kan skapa ett växelspel, vilket kan lösa upp motsättningen i behovet av att både handla effektivt och att lära i systemimplementeringsprojekt. Resultatet av detta arbete visar på att det finns ett behov av att lära mer om detta växelspel.

## Förslag till fortsatt forskning

- Under arbetet med avhandlingen och de empiriska studierna har fler frågor skapats än vad som har besvarats. I detta avsnitt presenteras de i mitt tycke mest intressanta frågeställningarna som har uppstått under arbetets gång.

- Först ska två frågeställningar som jag avgränsat mig från, men som med facit i hand förefaller förtjäna en större uppmärksamhet behandlas. I avhandlingen har jag argumenterat för att projektledningsläran skapar goda förutsättningar för att skapa kontroll. Detta resonemang har förts utifrån ett meningsskapande perspektiv. Projektledningslärans roll är dock även intressant att belysa utifrån andra perspektiv. Ett sådant som jag anser fruktbart är ett maktperspektiv (se t.ex. Thomas, 1998b). Det finns tydliga maktimplikationer i den diskurs som skapas i projektledningsläran, där såväl relationen mellan beställare och projektledare som relationen mellan projektledare och projektmedarbetare är intressanta att studera. Det finns tydliga implikationer på en skillnad i maktfördelning mellan en kontrollogik och en lärandelogik. En kontrollogik ger troligen projektledaren väsentligt mer makt än en lärandelogik. Projektledningsläran företräder i första hand projektledarens perspektiv i projekt. En naturlig följd av detta är att försöka samla så mycket inflytande som möjligt i projektledarens hand.

- Den andra frågeställningen som jag avgränsat mig från är en mer praktiskt orienterad fråga inom området standardsystemimplementering. Denna berör hur en balans mellan förändringar av verksamheten och informationssystemet skapas. Detta är delvis en fråga om vilken kunskap som ges störst legitimitet; den kunskap systemet bygger på eller den kunskap som reglerar verksamhetens utformning. I avhandlingen berörs denna frågeställning perifert. I Projekt A och Projekt D är ambitionen att standardsystemet ska vara styrande. I Projekt B tas däremot den motsatta ståndpunkten. Valet tycks utifrån dessa tre observationer vara en balans mellan kostnader, tidsperspektiv och kvalitet. Det är billigare för projektet att hålla sig till standardsystemets ursprungliga utformning. En bättre systemkvalitet, vilken åstadkoms genom en större kundanpassning, kan dock på sikt ge lägre verksamhetskostnader.

- Här argumenteras för att i första hand en kontrollogik återges inom projektledningsläran. I studierna finns det dock indikationer på att båda logikerna krävs för att skapa en balanserad form av projektledning. Den utbildning som erbjuds inom projektledningsområdet är i första hand baserad på en kontrollogik. Ett ämne för vidare forskning och diskussion är därför om och i sådana fall hur en lärandelogik kan förmedlas i ett utbildningssammanhang.

- En annan fråga relaterad till bevarandet av en lärandelogik är hur denna kan bevaras alternativt återskapas över tiden. Projekt syftar bland annat till att skapa kreativitet och lärande (se t.ex. Packendorff, 1995). I studierna ovan har det visat sig att denna egenskap får en allt mer undanskymd roll under de senare faserna i projekten. Utifrån denna bakgrund är en intressant frågeställning om det finns något sätt att motverka denna utveckling, det vill säga att återskapa den ursprungliga kreativiteten under senare faser utan att behöva introducera nya aktörer i projektet.

- Att växla mellan logiker är centralt i projekt. Denna frågeställning behandlas på ett mer allmänt plan av författare som Argyris & Schön (1974). Det finns dock speciella omständigheter, som tidspress och projektledningslärans dominerande roll, vilka berättigar ytterligare studier av dessa växlingar i projektsammanhang.

- Om framtida studier visar att det går att växla mellan olika logiker, det vill säga lära under ett projekt och inte endast under dess inledning, kan flera problem med en kontrollogik lösas, och framför allt ges en möjlighet att avgöra relevansen hos kontrollogikens dominerande tolkning. I det empiriska materialet finns det inget exempel på en introduktion av en lärandelogik under de senare faserna i ett projekt. Empiriska studier som skapar större förståelse av dessa växlingar, speciellt om det finns exempel på en växling från en kontrollogik till en lärandelogik, är därför av stort intresse.

# Källförteckning

- Alvehus, J. (1999) Mötets metaforer – En studie av berättelser om möten, Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No. 753, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet.

- Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund.

- Andersen, E. S., Grude, K. V. & Haug, T. (1986) Målinriktad projektstyrning, Studentlitteratur, Lund, 1994.

- Andersen, N. E., Kensing, F., Lundin, J., Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Rasbech, M. & Sørgaard, P. (1990) Professional Systems Development: Experience, Ideas and Action, Prentice Hall, New York.

- Anderson, H. & Larsson, A. (1996) The Project as an Arena for InnovationImages of Projects and Their Implications, Proceedings from IRNOP II, Paris, France, pp. 235-248.

- Andersson, C. (1998) Anläggningsprojekt och organisatoriskt lärande, Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No. 681, Ekonomiska institutionen, Linköpings Universitet.

- Andersson, S. (1979) Positivism kontra hermeneutik, Korpen, Göteborg.

- Argyris, C. & Kaplan, R. S. (1994) Implementing New Knowledge: The Case of Activity-based Costing, Accounting Horizons, Vol. 8, Iss. 3, pp. 83-97.

- Argyris, C. & Schön, D. A. (1974) Theory in PracticeIncreasing Professional Effectiveness, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

- Argyris, C. & Schön, D. A. (1978) Organizational Learning: A Theory of a Action Perspective, Reading, Massachusetts.

- Argyris, C. (1977) Organizational Learning and Management Information systems, Accounting, Organizations and Society, Vol. 2, Iss. 2, pp. 113-123.

- Argyris, C. (1990) The Dilemma of Implementing Control: The Case of Manager Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, Iss. 6, pp. 503-511.

- Asplund, J. (1970) Om undran inför samhället, ARGOS, Lund.

- Barki, H. & Hartwick, J. (1989) Rethinking the Concept of User Involvement, MIS Quarterly, Vol. 13, Iss. 1, pp. 53-63.

- Barki, H. & Hatwick, J. (1994) Measuring User Participation, User Involvement, and User Attitude, MIS Quarterly, Vol. 18, Iss. 1, pp. 59-82.

- Baronas, A. K. & Louis, M. R. (1988) Restoring a Sense of Control During Implementation: How User Involvement Leads to System Acceptance, MIS Quarterly, Vol. 12, Iss. 1, pp. 111-123.

- Bashein, B. J. & Markus, M. L. (1997) A Credibility Equation for IT Specialists, Sloan Management Review, Vol. 38, Iss. 4, pp. 35-44.

- Berger, P. L. & Luckmann, T. (1966) The Social Construction of Reality, Penguin Books, London, 1991.

- Bhattacherjee, A. & Hirschheim, R. (1997) IT and Organizational Change: Lessons from Client/Server Technology Implementation, Journal of General Management, Vol. 23, Iss. 2, pp. 31-46.

- Björkegren, C. (1999) Learning for the next Project: Bearers and Barriers in Knowledge Transfer within an Organisation, Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No. 787, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet.

- Blomberg, J. (1995) Ordning & kaos i projektsamarbete: En socialfenomomenologisk upplösning av en organisationsteoretisk paradox, Dissertation, Handelshögskolan i Stockholm.

- Blomberg, J. (1998) Myter om projekt, Nerenius & Santérus Förlag, Göteborg.

- Boland, J. R. (1978) The Process and Product of System Design, Management Science, Vol. 24, Iss. 9, pp. 887-897.

- Borum, F. & Christiansen, J. K. (1993) Actors and Structure in IS Projects: What Makes Implementation Happen?, Scandinavian Journal of Management, Vol. 9, Iss. 1, pp. 5-28.

- Brooks, F. P. (1975) The Mythical Man-Month, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

- Brooks, F. P. (1986) No Silver bullet—essence and accidents of software engineering, in Kluger, H. J. (ed.) Information Processing 86, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, pp. 1069-76.

- Brooks, F. P. (1995) The Mythical Man-Month, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, Second edition.

- Buehler, R., Griffin, D. & Ross, M. (1994) Exploring the “Planning Fallacy”: Why People Underestimate Their task Completion Times, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 67, Iss. 3, pp. 366-381.

- Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Gower, Aldershot.

- Cepro Management Report (1998) IT i det framtida företaget, (http://www.cepro.se/skrifter/index.html, 981104).

- Checkland, P. & Scholes, J. (1990) Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons, New York.

- Cialdini, R. B. (1993) Influence: Science and Practice, HarperCollins, Third edition, New York.

- Cohen, M. D. & March, J. G. (1974) Leadership and ambiguity, McGraw-Hill, New York.

- Cusumano, M. A. (1991) Japan’s Software Factories, Oxford University Press, New York.

- Dagwell, R. & Weber, R. (1983) System Designers’ User Models: A Comparative Study and Methodological Critique, Communications of the ACM, Vol. 26, Iss. 11, pp. 987-997.

- Davenport, T. H. (1996) Holistic Management of Mega-Package Change: The Case of SAP, Working Paper, Ernst & Young LLP.

- Davenport, T. H. (1998) Putting the Enterprise into the Enterprise System, HBR, Vol. 76, Iss. 4., pp. 121-131.

- DeMarco, T. & Lister T. (1987) Peopleware, Dorset House, New York.

- DeMarco, T. (1997) The Deadline, Dorset House, New York.

- Deming W. E. (1993) The New Economics, for Industry, Government, Education, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

- Dutta, S., Van Wassenhove, L. & Kulandaiswamy, S. (1998) European Software Management Practices, Communications of the ACM, Vol. 41, Iss. 6, pp. 77-86.

- Ekholm, M. & Fransson, A. (1994) Praktisk intervjuteknik, Nordstedts Förlag, Stockholm.

- Eksedt, E., Söderholm, A. & Wirdenius, H. (1998) Neo-Industrial Organizing: Linking Projects and Permanent Organization, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 393-402.

- Engwall, M. (1992) Project Management and AmbiguityFindings from a Comparative Case Study, in Hägg, I. & Segelod, E. (Eds.) Issues in Empirical Investment Research, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, pp. 173-197.

- Engwall, M. (1995) Jakten på det effektiva projektet, Nerenius & Santénus Förlag, Stockholm.

- Engwall, M. (1996) On Project Concept: On the Ambiguous Key Concept of Project Management, Proceedings from IRNOP II, Paris, France, pp. 19-30.

- Ericson, T. (1998) Förändringsidéer och meningsskapande – En studie av strategiskt förändringsarbete, Linköping Studies in Management and Economics, Dissertation No. 37, Ekonomiska institutionen, Linköpings Universitet.

- Eriksson, B. (1998) Handlingar och utfall: En diskussion om samhandlingslogiker, Sociologisk forskning, Vol. 35, Iss. 1, pp.57-89.

- Ewusi-Mensah, K. & Przasnyski, Z. (1991) On information systems project abandonment: An Exploratory Study of Organizational Practices, MIS Quarterly, Vol. 14, Iss. 1, pp. 67-86.

- Forester, J. (1989) Planning in the Face of Power, University of California Press, Berkeley.

- Frame, J. D. (1987) Managing Projects in Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

- Frame, J. D. (1995) Managing Projects in Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Second edition.

- Garfinkel, H. (1967) Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, New Jersey.

- Gash, D. C. & Orlikowski, W. J. (1991) Changing Frames: Toward an Understanding of Information Technology and Organizational Change, Best Paper Proceedings from Academy of Management 51th Annual Meeting, pp. 189-193.

- Gersick, C. (1989) Marking Time: Predictable Transitions in Task Groups, Academy of Management Journal, Vol. 32, Iss. 2, pp. 274-309.

- Gibbs, W. W. (1994) Software’s Chronic Crisis, Scientific American, Vol. 27, Iss. 1, pp. 86-95.

- Giddens, A. (1976) New Rules of Sociological Method. A Positive Critique of Interpretive Sociologies, Hutchinson, London.

- Gido, J. & Clements, J. P. (1999) Successful Project Management, South-Western College Publishing, Cincinnati.

- Habermas, J. (1996) Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, Daidalos, Uddevalla, Andra upplagan.

- Harrison, F. L. (1992) Advanced Project Management, University Press, Cambridge.

- Hartman, F. (1998) Project Management Competence, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 1-10.

- Heidegger, M. (1996) Being and Time, State University of New York Press, USA.

- Hellgren, B. & Löwstedt J. (1997) Tankens företag: kognitiva kartor och meningsskapande processer i organisationer, Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm.

- Hellgren, B. & Stjernberg, T. (1995) Design and Implementation in Major Investments: A Project Network Approach, Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, Iss. 4, pp. 377-394.

- Henderson, J. C. & Lee, S. (1992) Managing I/S design teams: A control theories perspective, Management Science, Vol. 38, Iss. 6, pp. 757-777.

- Hirschheim, R. & Klein, K. H. (1989) Four Paradigms of Information Systems Development, Communications of the ACM, Vol. 32, Iss. 10, pp. 1199-1217.

- Hollis, M. I. & Lukes, S. (1982) Rationality and Relativism, Basil Blackwell, Oxford.

- Hosking, D. & Fineman, S. (1990) Organizational Processes, Journal of Management Studies, Vol. 27, Iss. 6, pp. 583-604.

- Huber, G. P. & Daft, R. L. (1987) The information environments of organizations in Jablin, F. M., Putman, L. L., Roberts, K. H. & Porter, L. W. (Eds.) Handbook of organizational communication, Sage, Beverly Hills, California, pp. 130-164.

- Humphrey, W. S. (1989) Managing the Software Process, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts.

- Ivari, J., Hirschheim, R. & Klein, H. K. (1998) A Paradigmatic Analysis Contrasting Information Systems Development Approaches and Methodologies, Information Systems Research, Vol. 9, Iss. 2, pp.164-193.

- Jacobsen, J. K. (1993) Intervju, Studentlitteratur, Lund.

- Jessen, S. A. (1992) The Nature of Project Leadership, Universitetsforlaget, Oslo.

- Katz, R (1982) The effects of group longevity on project communication and performance, ASQ, Vol. 27, pp. 81-104.

- Kavle, S. (1996) InterViews - An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage Publications, London.

- Keil, M. & Robey, D. (1999) Turning Around Troubled Software Projects: An Exploratory Study of the Deescalation of Commitment to Failing Courses of Action, Journal of Management Information Systems, Vol. 15, Iss. 4, pp. 63-87.

- Keil, P., Cule, P. E., Lyytinen, K. & Schmidt, R. C. (1999) A Framework for Identifying Software Project Risks, Communications of the ACM, Vol. 41, Iss. 11, pp. 76-83.

- Kensing, F. (1987) Generation of Visions in Systems Development: A Supplement to the Tool Box, in Docherty, P., Fuchs-Kittlowski, K., Kolm, P. & Mathiassen, L. (Eds.) System Design for Human Development and Productivity: Participation and beyond, North-Holland, Netherlands, pp. 285-301.

- Kling, R. & Scacchi, W. (1982) The Web of Computing: Computer Technology as Social Organisation, in Yovits, M. C. (Ed.) Advances in Computers, Academic Press, New York, pp. 2-85.

- Klob, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

- Kreiner, K. (1992) The Postmodern Epoch of Organization Theory, International Studies of Management & Organizations, Vol. 22, Iss. 2, pp. 37-52.

- Kreiner, K. (1995) In Search of Relevance: Project Management in Drifting Environments, Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, Iss. 4, pp. 335-346.

- Kuhn, T. S. (1970) De vetenskapliga revolutionernas struktur, Thales, Stockholm, 1992.

- Lock, D. (1996) The Essentials of Project Management, Gower Publisher, Aldershot.

- Lundin, R. A. & Söderholm, A. (1995) A Theory of Temporary Organization, Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, Iss. 4, pp. 437-455.

- Lyytinen, K. & Hirschheim, R. (1987) Information system failures: a survey and classification of the empirical literature, in Zorkoczy, P. I. (Ed.) Oxford surveys in information technology, Oxford University Press, Oxford, pp. 257-309.

- Löwstedt, J. (1989) Föreställningar, ny teknik och förändring : tre organiseringsprocesser ur ett kognitivt aktörsperspektiv, Doxa, Lund.

- Markas, M. G. & Hornik, S. (1996) Passive Resistance Misuse: Overt Support and Covert Recalcitrance in IS Implementation, European Journal of Information Systems, Vol. 5, Iss. 3, pp. 208-219.

- Markus, M. L. & Benjamin, R. I. (1996) Change Agentry—the Next IS frontier, MIS Quarterly, Vol. 20, Iss. 4, pp. 385-407.

- Markus, M. L. & Benjamin, R. I. (1997) The Magic Bullet Theory in IT-Enabled Transformation, Sloan Management Review, Vol. 38, Iss. 2, pp. 55-68.

- Markus, M. L. & Bjørn-Andersen, N. (1987) Power Over Users, Communications of the ACM, Vol. 30, Iss. 6, pp. 498-504.

- Markus, M. L. & Keil, M. (1994) If We Build It, They will Come: Designing Information Systems That People Want to Use, Sloan Management Review, Vol. 35, Iss. 4, pp. 11-25.

- Markus, M. L. (1983) Power, Politics, and MIS implementation, Communications of the ACM, Vol. 26, Iss. 6, pp. 430-444.

- Markus, M. L. (1984) Systems in Organizations - Bugs + Features, Ballinger Publishing Company, Cambridge.

- McKeen, J. D., Guimaraes, T. & Wetherbe, J. C. (1994) The Relationship between User Participation and User Satisfaction: An Investigation of Four Contingency Factors, MIS Quarterly, Vol. 18, Iss. 4, pp. 427-451.

- Mead, G. H. (1934) Mind, Self and Society, The University of Chicago Press, Chicago, 1967.

- Meredith, J. R. & Mantel, S. J. (1995) Project management: A managerial approach, John Wiley & Sons, New York.

- Merriam, S. B. (1994) Fallstudier som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund.

- Midler, C. (1995) ”Projectification” of the Firm - The Renault Case, Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, Iss. 4, pp. 363-375.

- Miles, M. B. (1964) On Temporary Systems, in Miles, M. B. (ed.) Innovation in Education, Teachers College Press, New York, pp. 437-490.

- Morgan, G. (1980) Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory, ASQ, Vol. 25, pp. 605-622.

- Morgan, G. (1986) Images of Organization, Sage Publications, London.

- Morgan, G. (1997) Images of Organization, Sage Publications, London, second edition.

- Morgan, G., Frost, P. J. & Pondy, L. R. (1983) Organizational Symbolism in Pondy L. R. (ed.) Organizational Symbolism, JAI Press, Greenwich, pp. 3-35.

- Neumann, P. G. (1993) System Development Woes, Communications of the ACM, Vol. 36, Iss. 10, p. 146.

- Newman, M. & Noble, F. (1990) User Involvement as an Interaction Process: A Case Study, Information Systems Research, Vol. 1, Iss. 1, pp. 89-113.

- Newman, M. & Robey, D. (1992) A Social Process of User-Analyst Relationships, MIS Quarterly, Vol. 16, Iss. 2, pp. 249-266.

- Nidumolu, S. R. (1996) A comparison of the structural contingency and risk-based perspectives on coordination in software-development projects, Journal of Management of Information Systems, Vol. 13, Iss. 2, pp. 77-113.

- Norman, D. A. (1998) The Invisible Computer, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

- Normann, R. (1976) På spaning efter en metodologi, SIAR, Lund.

- Orlikowski, W. J. & Gash, D. C. (1994) Technological Frames: Making Sense of Information Technology in Organizations, ACM Transactions on Information systems, Vol. 12, Iss. 2, pp. 174-207.

- Orlikowski, W. J. (1992) The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations, Organization Science, Vol. 3, Iss. 3, pp. 398-427.

- Ouchi, W. G. (1979) A Conceptual framework for the design of organizational control mechanisms, Management Science, Vol. 25, Iss. 9, pp. 833-848.

- Packendorff, J. (1992) Datorstödd projektadministration – Om användningen av datoriserade projektplaneringsmodeller i repetitiva projekt, Handelshögskolan i Umeå, Institutionen för företagsekonomi, FE-Publikationer 1992:135.

- Packendorff, J. (1993) Projektorganisation och projektorganisering – projektet som plan och temporär organisation, Handelshögskolan i Umeå, Institutionen för företagsekonomi, Umeå Universitet.

- Packendorff, J. (1995) Inquiring into the Temporary Organization: New Directions for Project Management Research, Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, Iss. 4, pp. 319-333.

- Partington, D. (1996) The project management of organizational change, International Journal of Project Management, Vol, 14, Iss. 1, pp. 13-21.

- Pentland, B. T. (1995) Information Systems and Organizational Learning: The Social Epistemology of Organizational Knowledge Systems, Accounting Management & Information Technologies, Vol. 5, Iss. 1, pp. 1-21.

- Perrow, C. (1967) A framework for the comparative analysis of organizations, American Sociological Review, Vol. 32, Iss. 2, pp. 194-208.

- Perrow, C. (1970) Organizational Analysis – A Sociological View, Tavistock Publications, London, 1972.

- Perrow, C. (1984) Normal Accidents, Basic Books, New York.

- Pettigrew, A. M. & Whipp, R. (1993) Managing Change for Competitive Success, Blackwell Publishers, Cambridge.

- Pettigrew, A. M. (1985) Examining Change in the Long-Term Context of Culture and Politics, in Pennings, J. M. (Ed.) Organizational Strategy and Change, Joessy-Bass, San Francisco, pp. 269-318.

- PMBOK (1996) A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Sylva.

- Richards, T. J. & Richards, L. (1994) Using Computers in Qualitative Research in Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks, California, pp. 445-462.

- Robey, D. & Azevedo, A. (1994) Cultural Analysis of the Organizational Consequences of Information Technology, Accounting Management & Information Technologies, Vol. 4, Iss. 1, pp. 23-37.

- Sahay, S., Palit, M. & Robey, D. (1994) A relativist approach to studying the social construction of information technology, European Journal of Information Systems, Vol. 3, Iss. 4, pp. 248-258.

- Sahlin-Andersson, K. (1986) Beslutsprocessens komplexitet – att genomföra och hindra stora projekt, Bokförlaget Doxa, Lund.

- Sahlin-Andersson, K. (1989) Oklarhetens strategi – Organisering av projektsamarbete, Studentlitteratur, Lund.

- Schön, D. A. & Rein, M. (1994) Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies, Basic Books, New York.

- Schön, D. A. (1983) The Reflective Practitioner, Basic Books, New York.

- Schön, D. A. (1986) Generative Metaphor: A Perspective on Problem-Setting in Social Policy, in Ortony, A. (Ed.) Metaphor and Thought, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 254-283.

- Senge, P. (1990) The Fifth Discipline, Doubleday, New York.

- Shtub, A., Bard, J. F. & Globerson, S. (1994) Project Management Engineering, Technology, and Implementation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

- Sidestam, L. & Tjäder, J. (1995) Projektet & Lärandet - Lärande för konkurrenskraft i projekorienterad verksamhet, examensarbete, Institutionen för datavetenskap, LiTH, examensarbete, LiTH-IDA-Ex-9564.

- Silverman, D. (1970) The Theory of Organizations, Heineman, London.

- Sims, H. P. & Gioia, D. A. (1986) The Thinking Organization: Dynamics of Organizational Social Cognition, Jossey-Bass, San Francisco.

- Skok, W. & Scarre, G. (1992) Computer Project Management: An Information Systems Development Methodology as the Critical Success Factor—Myth or Universal Truth?, Management Research News, Vol. 15, Iss. 2, pp. 6-13.

- Smircich, L. & Morgan, G. (1982) Leadership the Management of Meaning, The Journal of Applied Behavioural Sciences, Vol. 18, Iss. 3, pp. 257-273.

- Stam’ler, I. (1997) Mutual adjustment between Software Package and Business Processes (in practice), Master thesis, Uppsala Universitet.

- Stanely, F. J. (1988) Establishing a Project Management Methodology, Journal of Information Systems Management, Vol. 5, Iss. 4, pp. 15-24.

- Stjernberg, T., Dilschmann, A., Henriksson, M., Lundqvist, K & Docherty, P. (1989) Kompetens i fokus: Lärande som strategi inom statsförvaltning, Allmänna Förlaget, Helsingborg.

- Söderlund, J. (1998) Globala Tider: Om Deadlines och kunskapsintegration i komplexa utvecklingsprojekt, Licentiatuppstats nr. 15, Företagsekonomi, Ekonomiska institutionen, Linköpings Universitet.

- Thomas, J. L. & Tjäder, J. (1999) On Learning and Control Competing Paradigms or Co-existing Requirements for Managing Projects in Ambiguous Situations?, accepted for IRNOP IV in January of 2000.

- Thomas, J. L. (1998a) Making Sense of Project Management, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 437-452.

- Thomas, J. L. (1998b) Problematizing Project Management Practices to Shed Light on Implementation Problems, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 473-486.

- Thompson, J. D. (1967) Organizations in Action – Social Science Bases of Administrative Theory, McGraw-Hill, New York.

- Thomsett, R. (1989) Third Wave Project Management, Yourdon Press, New Jersey.

- Tjäder, J. (1998a) Projektledaren & planen – en studie av projektledning i tre installations- och systemutvecklingsprojekt, Linköping Studies in Science and Technology, Thesis Iss. 675, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet.

- Tjäder, J. (1998b) Making Sense of Project Management, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 453-460.

- Tomicic, M. (1998) En ledningsgrupps kognitiva struktur:  homogenitet, heterogenitet och förändring, Licentiatuppstats nr. 18, Företagsekonomi, Ekonomiska institutionen, Linköpings Universitet.

- Urli, D. & Urli, B. (1998) Project Management in North America: Stability of the Concepts, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada.

- Walsham, G. (1991) Organizational metaphors and information systems research, European Journal of Information Systems, Vol. 1, Iss. 2, pp. 83-94.

- Walsham, G. (1993) Interpreting Information Systems in Organizations, John Wiley & Sons, New York.

- Weick, K. E. (1979) The Social Psychology of Organizing, MacGraw-Hill, New York, Second edition.

- Weick, K. E. (1988) Enacted Sensemaking in Crisis Situations, Journal of Management Studies, Vol. 25, Iss. 4, pp. 305-317.

- Weick, K. E. (1990) Technology as Equivogue: Sensemaking in New Technologies, in Goodman, P. S. & Sproull, L. S. (Eds.), Technology in Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, pp. 1-44.

- Weick, K. E. (1995) Sensemaking in Organizations, Sage, New York.

- Werr, A. (1999) The Language of Change: The roles of Methods in the Work of Management Consultants, Dissertation, Handelshögskolan i Stockholm.

- Werr, A., Stjernberg, T. & Docherty, P. (1996) The Functions of Methods and Tools in the Work of Management Consultants, IMIT Working Paper 96:86.

- Westelius, A. (1996) A study of patterns of communication in management accounting and control projects, Dissertation, Handelshögskolan i Stockholm.

- Westlius, A. (1998) Perspectives Management: An Essential Task in projects, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 157-166.

- Whittaker, J. (1998) From Pyramids & Great Walls to Personal Computers, & Fire Walls - Reflection on the Nature of Projects - Reflections on the Nature of Projects, Proceedings from IRNOP III, Calgary, Canada, pp. 33-40.

- Wiley, N. (1988) The Micro-Macro Problem in Social Theory, Sociological Theory, Vol. 6, pp. 254-261.

- Winograd, T. & Flores, F. (1986) Understanding Computer and Cognition: A New Foundation for Design, Ablex Publishing Coporation, Norwood.

- Woodward, J. (1965) Industrial organization, Oxford University Press, London.

- Yourdon, E. (1986) Managing the Structured Techniques, Yourdon Press, London.

- Yourdon, E. (1992) Decline & Fall of the American Programmer, Yourdon Press, Englewoods Cliffs, New Jersey.

- Yourdon, E. (1997) Death March, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

- Innehållsförteckning

- Det ska dock nämnas i sammanhanget att driftkostnaderna för standardsystemet kan bli högre om många anpassningar görs.